## ZAŁĄCZNIK NR 1 Opis przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku, jako nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 935

luty 2013

## Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku, jako nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 935 wraz z uzyskaniem: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia, niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji wymaganych do złożenia odrębnych wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (dalej ZRID) dla zakresu drogi wojewódzkiej i drogi krajowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID (odrębnych dla zakresu drogi krajowej i zakresu drogi wojewódzkiej) oraz innych decyzji administracyjnych niezbędnych dla zrealizowania tego zadania.

Odcinek rozpoczyna się od połączenia z DK-45 w gminie Rudnik a kończy na skrzyżowaniu z ulicą Sportową w Rybniku (nie obejmuje samego skrzyżowania, które jest w zakresie opracowania sąsiedniego odcinka) i jego długość wynosi około 25 km (w zależności od wariantu). Wykonawca musi zaprojektować bezpośrednie połączenie z drogą DW 933 (Droga Główna Południowa w nowym śladzie), miejsce połączenia należy uzgodnić z autorem dokumentacji dla DGP.

Zamawiający informuje, że na terenie objętym realizacją inwestycji występują szkody górnicze oraz przebiega on przez Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich oraz jego otulinę.

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie również do udzielania odpowiedzi, wyjaśnień, ewentualnej modyfikacji opracowanej dokumentacji projektowej w okresie trwania postepowania przetargowego na realizację robót budowlanych oraz pełnienia nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej.

W zakresie opracowania projektowego powinny znaleźć się między innymi poniższe elementy:

- połączenie planowanej Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna z DK 45 w gminie Rudnik wymagające opracowania odrębnej dokumentacji do uzyskania decyzji ZRID (połączenie z drogą krajową);

- budowa Drogi Regionalnej wraz ze skrzyżowaniami (bez możliwości przerwania dróg powiatowych i dróg wyższych kategorii);

- budowa dróg serwisowych oraz dróg służących skomunikowaniu przerwanego układu drogowego w szczególności dróg wewnętrznych, dojazdowych;

- budowa obiektów inżynierskich wraz z budową lub przebudową przepustów;

- wykonanie infrastruktury technicznej dla obsługi projektowanego obiektu (m. in.: kanalizacja deszczowa, oświetlenie, urządzenia ochrony środowiska, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego);

- zabezpieczenie i przebudowa kolidujących urządzeń oraz infrastruktury technicznej;

- budowa kanałów technologicznych;

Ze względu na długość odcinka Wykonawca jest zobowiązany do podziału go na minimum 3 części. Podział ten musi umożliwiać budowę przedmiotowej trasy w osobnych częściach według powyższego podziału – każda część może być wybudowana niezależnie i być funkcjonalnie połączona z istniejącym układem drogowym. Ponadto zgodnie z porozumieniem pomiędzy miastem Racibórz a Województwem Śląskim należy wydzielić część związaną z przebudową i włączeniem się do drogi krajowej na początku opracowania. Powyższy podział musi być zatwierdzony przez Zamawiającego, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Dodatkowo należy przewidzieć etapowanie budowy poszczególnych części:

- etap I – budowa jednej jezdni oraz węzłów, skrzyżowań, obiektów towarzyszących, przebudów sieci i zasilań na etap docelowy;

- etap II – etap docelowy - dobudowa drugiej jezdni na brakujących fragmentach.

Dla każdej części, etapu, oraz dla połączenia planowanej Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna z DK 45 w gminie Rudnik należy wykonać oddzielne projekty budowlane, wykonawcze, materiały przetargowe (przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót) i kosztorysy inwestorskie. Wcześniejsze stadia dokumentacji mogą być wykonane łącznie dla wszystkich części.

## Parametry techniczne

Jezdnię główną należy zaprojektować jako klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). Pozostałe parametry jezdni głównej oraz pozostałych dróg należy dobrać odpowiednio do klasy zgodnie z Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 ze zm.), natężenia i struktury ruchu, aktualnych warunków miejscowych i z uwzględnieniem optymalizacji kosztów inwestycji.

Dokumentację projektową w zakresie połączenia planowanej Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna z DK 45 w gminie Rudnik (zakres drogi krajowej) należy opracować zgodnie z wytycznymi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), dostępnych na stronie internetowej www.gddkia.gov.pl w szczególności wytycznych zawartych w Zarządzeniu nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11.05.2009r. w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania.

Dokumentację projektową w pozostałym zakresie (zakres drogi wojewódzkiej) należy opracować zgodnie z Wytycznymi Technicznymi oraz Wytycznymi Projektowymi (Załączniki nr 1A - 1F) Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, które dostępne są na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl w zakładce standardy ZDW (dla zakresu drogi wojewódzkiej).

## Dane wejściowe

Zamawiający posiada i przekaże przyszłemu Wykonawcy „Koncepcję programowo planistyczną systemu dróg głównych w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego” z kwietnia 2007 roku wykonaną przez Ove Arup & Partners Poland Sp. z o. o. Koncepcja ta stanowi podstawę dla określenia przebiegu projektowanej trasy, jednak na przedmiotowym etapie dokumentacji należy ją dostosować do aktualnych przepisów i warunków ruchowych oraz wziąć pod uwagę MPZP.

Zamawiający udostępni również przyszłemu Wykonawcy Aktualizację modelu ruchu kołowego Miasta Racibórz dla potrzeb planowanej inwestycji budowy obwodnicy miasta (Rybnicka – Rudzka – Kozielska) wykonaną w lipcu 2011r. przez firmę Inkom, oraz Studium korytarzowe przebiegu drogi regionalnej Pszczyna – Racibórz wykonane przez                         A-Propol s.c. w 2012r.

## Opracowania do wykonania

### Projekt koncepcyjny przebiegu wraz z materiałami do Karty informacyjnej i Raportu oddziaływania na środowisko

### Inwentaryzacja środowiskowa

### Studium wykonalności

### Wstępny audyt bezpieczeństwa

### Konsultacje społeczne

### Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP)

### Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

### Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

### Projekt koncepcyjny rozwiązań technicznych

### Projekt budowlany

### Materiały do wniosków wraz z wnioskami o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

### Projekt wykonawczy

### Przedmiar robót w układzie technologicznym dla każdej branży oraz w układzie specyfikacyjnym (TER)

### Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

### Kosztorys inwestorski dla wszystkich branż - układ szczegółowy i uproszczony oraz w formie TER

### Nadzór autorski

## Termin wykonania zamówienia

- Termin wykonania dokumentacji projektowej 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy

- Termin sprawowania Nadzoru Autorskiego od dnia podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotu Umowy do dnia upływu okresu rękojmi za wady dla robót budowlanych realizowanych w oparciu o przedmiot Umowy. Szacuje się, iż roboty budowlane zostaną zakończone w roku 2021 Okres rękojmi za wady dla robót budowlanych wynosić będzie 36 miesięcy.

- Szacuje się, iż termin wykonania Umowy wyniesie 11 lat. Na okres ten składa się:

- 36 miesięcy (3 lata), określone w pkt. 1,

- 1-2 lat na rozpoczęcie realizacji inwestycji,

- 6 lat określonych w pkt. 2.

- Termin 11 lat jest terminem szacunkowym i zależy od terminu opisanego w pkt. 3b oraz okresu realizacji robót budowlanych pkt. 3c, nad którymi sprawowany będzie Nadzór Autorski i w związku z tym może ulec wydłużeniu lub skróceniu.